**EOTIA CAKE**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**27/08/2022**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Reporte de bloqueante

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Cada integrante debe realizar la entrega de lo que tiene a cargo

**2**. Se realizará una puntuación de las actividades a realizar en cada sprint

**3.** No se presenta ningún bloqueante

**4.** presentar dudas para el segundo Sprint

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Compartir archivo de vistas | Claudia Andrea Pineda Laverde | 28/08/2022 |
| Compartir archivos de Código base y diagrama UML | Sebastián Enrique Ochoa Rangel | 31/08/2022 |
| Compartir esquema inicial de BD | Feber Anuar Reinoso Palacios | 31/08/2022 |
| Creación de plan de pruebas | Cyndi Julieth Martinez Caicedo | 31/08/2022 |
| Subir documentación de proyecto | Jhon Edison Manrique Suarez | 28/08/2022 |

**ASISTENTES**

Gestor de proyectos: Jhon Edison Manrique Suarez

Gestor base de datos: Feber Anuar Reinoso Palacios

Desarrollador Backend: Sebastián Enrique Ochoa Rangel

Desarrollador Frontend: Claudia Andrea Pineda Laverde

Tester: Cyndi Julieth Martínez Caicedo